## Slide 1: Librarius
Cesta ke knihám

## Slide 2: Popis
Vytvořit cross-antikvariatový trh na webu
Naučit lidi více číst
Redukovat jejich tisk přeprodejem knih

## Slide 3: Byznys cíle
Snadné napojení databáze antikvariátu
Jednoduché prostředí pro uživatele pro nákup a prodej LEVNÝCH knih
Centralizovaný prodej starých knih

## Slide 4: Zadavatel
Realizováno pro neziskovou organizaci Lectio
Zákazníkovi projekt přinese jednoduchou správu importu i nákupu knih
Jednoduché prostředí s chytrým vyhledáváním

## Slide 5: Výstup
Projekt bude realizován ve třech fázích:
Backend projektu – logika vyhledávání, nákupu
Frontend – Webová aplikace, uživatelsky přívětivá
Connectory – Prostředky mezi databázemi antikvariátů a webem

## Slide 6: Rizika
Špatné databáze antikvariátů – konektor bude problematické vytvořit
Nedostatečná efektivita práce zaměstnanců
Nezájem antikvariátů

## Slide 7: Finance
Zminimalizování nákladů – nezisková společnost
Bude potřeba pro začátek vytvořit a zprovoznit 3 části:
Backend – 3 programátoři – odhad pracnosti: 500 hodin (dohromady)
Frontend – 2 programátoři – odhad pracnosti: 400 hodin (dohromady)
Connectory – Pro začátek databázový connector a CSV connector
Každý Connector 180 hodin a jeden programátor na každý
Dohromady bude potřeba na projektu minimálně 1260 hodin.
Při platu průměrně 350,-/h máme výdaje 1260*350 = 441 000,-
Průměrně při počtu 5 programátorů stráví na tomto projektu jeden 31,5 mandays